|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Al revisar la Carta Gantt original detectamos que el plan tenía problemas de fondo: Matías concentraba dos módulos en paralelo en las semanas 5–9, Sebastián no tenía tareas asignadas en ese mismo periodo, la seguridad y las pruebas quedaban recién para las semanas 14–16, y no había ninguna actividad de integración. Por eso reordenamos el plan antes de avanzar más. Con el plan reordenado, el estado actual es: - S1–4 (requerimientos, modelo de datos, prototipos): [completar: cumplido / con retraso de X]. - S3–6 (arquitectura, seguridad y base de datos). - S5–9 (módulo de pacientes y agendamiento). - S6–11 (módulo del profesional). - S8–12 (chatbot con IA): Factores que facilitaron: [completar; por ejemplo, la división clara de roles entre datos/arquitectura/IA y desarrollo, el tablero Trello con límite WIP y la revisión cruzada]. Factores que dificultaron: por ejemplo, la curva de aprendizaje de la API del modelo de lenguaje, la carga de otras asignaturas, los feriados que acortaron semanas, la disponibilidad horaria del cliente.

2.

- Planificación: reordenamos el Gantt para balancear la carga, adelantar la seguridad y las pruebas por módulo, y agregar integración y una semana de colchón al final. - Validación clínica: el riesgo que identificamos en la Fase 1, no tener un podólogo real, quedó mitigado al contar con un cliente. Planeamos mantener validaciones periódicas con él, en particular de la ficha clínica, las derivaciones y los criterios del triaje del chatbot, antes de la integración (S12–13). - Seguimiento: reuniones semanales de planificación y cierre, y actualización diaria del tablero Trello para detectar bloqueos temprano. - Riesgo de retraso en el chatbot: como corre en paralelo a los módulos, podemos ajustar su alcance (primero preguntas frecuentes, luego triaje) si hace falta.

3. Hasta el momento:

Agregaría a lo que destacamos: trabajar con un cliente real, lo que da más pertinencia a los requerimientos y al diseño de la solución. Lo demás queda igual.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

- ¿Cómo debemos documentar la participación del cliente (actas de reunión, correos, validaciones firmadas) para que cuente como evidencia en el informe de avance? - ¿Cómo resguardamos los datos clínicos reales del cliente durante el desarrollo y las pruebas? Por ejemplo, ¿usamos datos ficticios en el ambiente de pruebas? - ¿Qué nivel de funcionamiento se espera del chatbot de triaje en la entrega de avance, un prototipo o una versión integrada? - ¿Qué evidencias específicas se evaluarán en el informe de avance?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

Sí, ya la hicimos al reordenar el plan: - Sebastián pasó a tener la base de datos y API base (S3–6), el backend del módulo del profesional y el chatbot en paralelo, en lugar de quedar sin tareas en las semanas 5–9. - Matías se enfoca en el módulo de pacientes (S5–9) y el frontend del módulo del profesional, en vez de cargar dos módulos completos al mismo tiempo. - Las pruebas de sistema y seguridad son ahora cruzadas: cada uno prueba lo que desarrolló el otro, y la integración (S12–13) es conjunta. - Nuevas actividades incorporadas: integración y despliegue en ambiente de pruebas, evidencias para el informe de avance, y documentación continua.

6. APT grupal

Aspectos positivos: roles complementarios (datos/arquitectura/IA y desarrollo), la revisión cruzada de tareas, la capacidad de revisar el plan y ajustarlo cuando detectamos desbalances, y laexperiencia previa trabajando juntos. A mejorar: comunicar los bloqueos apenas aparecen, equilibrar la carga real (no solo la planificada) y reservar tiempo para documentación conjunta.