MyPodo

Sistema web de gestión de citas y ficha clínica podológica

Documentación de Stakeholders

Identificación, análisis poder/interés y plan de comunicación

| Proyecto | MyPodo — Proyecto APT, Fase 2 (Desarrollo del proyecto) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) — Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| Equipo | Sebastián González · Matías Pino |
| Código del documento | MYP-F2-GES-05 |
| Versión / fecha | 1.3 — 28/10/2026 |
| Tipo | Documento nuevo |
| Estado de validación | Completo pendiente de validación humana |
| Elaboración | Matías Pino y Sebastián González, a partir del código fuente (mypodo.zip), la documentación de Drive y el repositorio GitHub del equipo. |
| Revisión y aprobación | Pendiente: debe revisarla y aprobarla el equipo del proyecto. |
| Fuentes principales | Guía Fase 1 y Guía Fase 2 (GitHub del equipo), presentación «Gestión Clínica a Domicilio», historial de commits de GitHub, mypodo.zip. |

Índice

1. Objetivo	3

2. Matriz	3

3. Cuadrante poder / interés	3

4. Plan de comunicación propuesto	3

Control de versiones	4

# 1. Objetivo

Identificar a los interesados en MyPodo, su influencia e interés, y cómo gestionarlos. Son confirmados: pacientes, podólogos, administradores y el equipo desarrollador. Los demás figuran como propuestos, pendientes de confirmación.

# 2. Matriz

| Interesado | Quién | Poder | Interés | Estrategia | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo desarrollador | Matías Pino, Sebastián González | Alto | Alto | Gestionar de cerca | CONFIRMADO |
| Pacientes | Usuarios finales; en consulta física y a domicilio (adultos mayores y personas con movilidad reducida, según Guía F1) | Bajo | Alto | Mantener informados | CONFIRMADO (alcance, código y Guía F1) |
| Podólogos | Usuarios con rol profesional | Medio | Alto | Mantener satisfechos | CONFIRMADO (código) |
| Administradores | Usuarios con rol admin (responsables de la consulta) | Medio | Medio | Mantener satisfechos | CONFIRMADO (código) |
| Docente de la asignatura Capstone | Por confirmar (nombre no registrado en el material) | Alto | Alto | Gestionar de cerca | PROPUESTO — pendiente de confirmación |
| Podólogo cliente / validador clínico | Por confirmar | Alto | Alto | Gestionar de cerca | PROPUESTO — pendiente de confirmación (el código registra decisiones de un podólogo del 26/10/2026) |
| Escuela de Informática Duoc UC | Institución | Medio | Bajo | Monitorear | PROPUESTO — pendiente de confirmación |
| Autoridad de protección de datos / marco legal | Ley 19.628 y Ley 21.719 | Alto | Bajo | Mantener satisfechos | PROPUESTO — pendiente de confirmación |
| Proveedor de modelo de lenguaje | Por definir | Medio | Bajo | Monitorear | PROPUESTO — pendiente de confirmación |
| Proveedor de correo SMTP | Por definir (Mailpit en desarrollo; Gmail como opción documentada) | Bajo | Bajo | Monitorear | PROPUESTO — pendiente de confirmación |

# 3. Cuadrante poder / interés

|  | Interés alto | Interés bajo |
| --- | --- | --- |
| Poder alto | Gestionar de cerca: equipo, docente, podólogo cliente | Mantener satisfechos: marco legal |
| Poder medio/bajo | Mantener informados / satisfechos: pacientes, podólogos usuarios, administrador | Monitorear: escuela, proveedores |

# 4. Plan de comunicación propuesto

| Interesado | Qué | Cuándo | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Avance y bloqueos | Asincrónico en el tablero; reuniones formales aún no realizadas (propuesta: semanal) | Trello |
| Docente | Estado de avance y entregas | Según calendario (hito 9/11/2026, cierre 14/12/2026) | Informe, GitHub, presentación |
| Podólogo cliente | Validación del flujo clínico y de la ficha | Antes del cierre de Fase 3 (fecha por definir) | Sesión guiada y acta |

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/10/2026 | Matriz inicial. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.2 | 27/10/2026 | Interesados confirmados (pacientes, podólogos, administradores, equipo) separados de los propuestos. | Matías Pino y Sebastián González |
| 1.3 | 28/10/2026 | Autoría registrada a nombre del equipo; las referencias a apartados se escriben con la palabra «sección». | Matías Pino y Sebastián González |